# 先河Filecoin运维系统项目章程

（版本号 1.0）

## 一 项目名称

先河Filecoin运维系统项目

## 二 项目重要性

当前Filecoin项目已经到了新的阶段，对于系统的稳定性、便利性提出了更高的要求，当前我们的运维手段已经无法满足业务及客户的需求。为了更好的保障业务的展开、服务客户，更方便的管理矿池，我们需要开发先进的运维系统工具。

## 三 项目目标

总目标

两个月内上线先河Filecoin运维管理系统

分目标

* 两个月内上线
* 满足测试组日常
* 满足运维组日常可用
* 满足客户相关需求

## 四 项目范围概述

主要项目范围

完成web端运维系统的开发，对web端运维系统进行测试，测试完成后进行可验收交接。

主要可交付成果

验收合格的web端运维系统

## 五 项目的组织与相关方

### 3.1角色和责任

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 角色 | 成员 | 责任 |  |
| 决策人 | Bruce，silverk，Sky，Jacky | 负责协调项目 |  |
| 项目经理 | Silverk | 负责制定项目总体方案，以及资源调配和总体协调，保证项目按时保量的完成 |  |
| 产品经理 | Jacky | 负责整理确定产品需求，保证上线可验证产品的可用性 |  |
| 开发经理 | Sky | 负责整体开发计划，开发成员工作安排，保证项目开发进度的正常 |  |
| 专家顾问 | Mio | 负责涉及到运维系统专业问题的解答处理 |  |
| 研发工程师 |  | 负责高效的输出项目代码工作 |  |
|  |  |  |  |

### 3.2 内部相关方

测试组：提出运维系统中测试相关工作需求，负责可验证项目的测试工作，使用产品保证产品满足工作需求。

运维组：提出运维系统中运维相关工作需求，使用产品保证产品满足工作需求。

公链组：负责项目中遇到的相关公链有关问题的疑难问题解答处理。

系统组：项目人员调整的优先参与方

### 3.3 外部相关方

先河Filecoin客户：运维组负责跟踪梳理客户相关需求，反馈至产品经理，可验证产品上线后跟踪客户相关反馈。

## 六 项目总体进度计划

项目开始时间：

2021年1月11日

项目结束时间：

2021年3月15日

主要里程碑：

* 1
* 2
* 3

## 七 项目审批要求

由项目发起人组建项目验收小组，对项目进行最终验收；在验收小组认为项目符合要求之后，由项目发起人签字批准项目结束。

## 八 本章程的批准

本项目章程于2021年1月8日星期五由以下人员签字批准：

姓名： 职务：

签字：